**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ТЕМИРТАУСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМИРТАУСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 19.12.2019 г № 73 - П**

О внесении изменений в постановление от 28.09.2018 г № 41-П Об утверждении Муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования» в Темиртауском городском поселении на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Темиртауского городского поселения в целях развития транспортной инфраструктуры, приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети на территории Темиртауского городского поселения, обеспечения транспортной доступности, Администрация Темиртауского городского поселения

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести в постановление № 41-П от 28.09.2018 г об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования» в Темиртауском городском поселении на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы, следующие изменения и дополнения:

2. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 настоящего постановления.

3. Настоящее Постановление обнародовать на информационном стенде в здании администрации по адресу: пгт.Темиртау, ул.Почтовая, 28 и разместить на официальном сайте администрации Темиртауского городского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет temirtau-adm.

4.Постановление администрации Темиртауского городского поселения от 24.12.2018г № 60-П О внесении изменений в Постановление от 28.09.2018г № 41-П об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования» в Темиртауском городском поселении на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы считать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава Администрации

Темиртауского городского поселения А.В. Кочетков

Приложение № 1

 к постановлению администрации

Темиртауского городского поселения

от 19.12 2019 г № 73 - П

**Муниципальная программа**

**«Развитие автомобильных дорог общего пользования» в Темиртауском городском поселении на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог общего пользования» в Темиртауском городском поселении на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования» в Темиртауском городском поселении на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годы, (далее Программа)  |
| Подпрограмма программы | Адресная программа «по обустройству пешеходных переходов на улично-дорожной сети пгт. Темиртау» на 2019 – 2021 годы», (далее Подпрограмма). |
| Заказчик Программы | Администрация Темиртауского городского поселения  |
| Руководитель Программы | ГлаваТемиртауского городского поселения |
| Основные разработчики Программы | Финансово-экономический отдел Администрации Темиртауского городского поселения |
| ЦелиПрограммы  | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, охрана жизни, здоровья граждан, их имущества, обеспечения высокого уровня безопасности дорожного движения, предотвращения террористических актов и иных преступлений, совершаемых с использованием транспортных средств.Обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения.Повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры, расположенной на территории Темиртауского городского поселения. |
| Задачи Программы  | Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов.Повышение уровня содержания дорог.Организация и обеспечение безопасного и беспрепятственного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в особенности в зимний период времени.Повышение уровня защищенности участников дорожного движения. |
| Сроки реализации Программы | 2019-2021 годы |
| Основные мероприятияПрограммы | Реконструкция, строительство и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.Текущее содержание и обслуживание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.Мероприятия по ремонту и содержанию дворовых территорий многоквартирных домов.Мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма. Проведение мероприятий по установке дорожных щитов, дорожных знаков, дорожных ограждений, дорожной разметке, установке и ремонту освещения пешеходных переходов.Прочие расходы на проведение мероприятий. |
| Исполнители Программы | Администрация Темиртауского городского поселения.Отделение ГИБДД ОМВД по Таштагольскому району.Подрядные организации . |
| Объемы и источники финансирования  | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы из средств дорожного фонда составит 10 млн. 408 тыс. 700 руб.В том числе по годам:2019г. – 2 млн. 653 тыс.300 руб.;2020г. – 3 млн. 192 тыс. 200 руб.;2021г. – 4 млн.563 тыс. 200 руб.Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы из средств местного бюджета составит 401,9 тыс. руб.В том числе по годам:2019г. –139,9 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;2020г. –130,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;2021г. – 132,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.Финансирование из бюджета Темиртауского городского поселения ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые конечные результатыРеализацииПрограммы | - повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети Темиртауского городского поселения;- увеличение протяженности автомобильных дорог на территории поселения с асфальтобетонным покрытием;- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, отвечающих растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом;- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселения;- уменьшение числа ДТП с пострадавшими на улично-дорожной сети поселения. |
| Организация контроля за выполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет:Заказчик Программы, ГлаваТемиртауского городского поселения  |

Корректировку Программы с целью уточнения мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, изготовлению проектно-сметной документации, предусмотренных на 2019 - 2021 годы производить ежегодно при принятии и уточнении бюджета на следующий год.

**Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость**

**ее решения программными методами**

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования Темиртауского городского поселения составляет 66,875 км, из них около 10,75км/с твердым покрытием, остальные – это дороги со щебеночным покрытием и грунтовые дороги.

Дорожная сеть Темиртауского городского поселения в настоящее время обеспечивает круглогодичный бесперебойный проезд автомобилей. В то же время практически все дороги в той или иной степени характеризуются дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых сооружений.  Увеличившаяся за последнее десятилетие интенсивность движения автотранспорта приводит к быстрому износу и разрушению дорожных покрытий, также автомобильные дороги сильно подвержены влиянию природной окружающей среды, в результате чего ухудшается технико-эксплуатационное состояние дорог. Кроме этого, отдельные участки дорожной сети поселения не соответствуют современным нормативным требованиям

Для поддержания их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение комплекса дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. Применение программно-целевого метода в ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

**Раздел 2. Цели и задачи Программы**

Основными целями настоящей Программы являются повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети общего пользования местного значения, обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования, создание условий для устойчивого развития муниципального образования и улучшение условий жизни населения, повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели развития транспортной инфраструктуры, расположенной на территории Темиртауского городского поселения.

Для достижения поставленной цели в рамках Программы предстоит решить следующие задачи:

- Приведение улично-дорожной сети, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов в соответствие с требованиями норм и технических регламентов

- повышение уровня содержания дорог;

- организация и обеспечение безопасного и беспрепятственного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в особенности в зимний период времени;

- повышение уровня защищенности участников дорожного движения.

**Раздел 3. Система программных мероприятий**

Для решения задач и достижения поставленных целей предусмотрено выполнение следующих программных мероприятий:

1. Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, включая проезды к дворовым территориям и дворовые территории многоквартирных домов

Реализация мероприятий по реконструкции и строительству дорог позволит увеличить протяженность, изменить параметры автомобильных дорог общего пользования, ведущие к изменению класса и категории автомобильной дороги и искусственных сооружений на них

Реализация мероприятий по текущему ремонту позволит выполнять комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.

Реализация мероприятий по капитальному ремонту позволит выполнять комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности.

2. Мероприятия по текущему содержанию и обслуживанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению бесперебойного и безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

3. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

Проведение мероприятий по установке информационных щитов, различных видов дорожных знаков (предупреждающих, запрещающих, информационных, знаков особого предписания и др.), позволит повысить уровень безопасности дорожного движения, снизить тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий, сократить число погибших и раненных в дорожно-транспортных происшествиях людей.

**Раздел 4. Механизм реализации программы**

Реализация программных мероприятий производится в следующей последовательности:

## - подготовка документации для проведения торгов по выбору подрядной организации, осуществляющей выполнение проектно-сметных работ, строительно-монтажных работ, на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- определение исполнителя по выполнению проектно-сметных работ, строительно-монтажных работ по итогам проведения торгов;

- заключение муниципального контракта на выполнение проектно-сметных работ, строительно-монтажных работ;

- осуществление Заказчиком контроля и приемки выполненных работ;

- финансирование выполненных проектно-сметных работ, строительно-монтажных работ.

**Раздел 5.Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, а также за счет средств муниципального Дорожного фонда Темиртауского городского поселения

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы из средств дорожного фонда составит 10 млн. 408 тыс.700 руб.

В том числе по годам:

2019г. – 2 млн.653тыс. 300 руб.;

2020г. – 3 млн. 192 тыс. 200 руб.;

2021г. – 4 млн. 563 тыс. 200 руб.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы из средств местного бюджета составит 413,0 тыс. руб.

В том числе по годам:

2019г. –151,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;

2020г. –130,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета;

2021г. – 132,0 тыс.руб. за счет средств местного бюджета.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при принятии местного бюджета на соответствующий год.

**Раздел 6. Оценка эффективности Программы**

Результат реализации Программы оценивается эффектом от реализации мероприятий Программы в сфере деятельности транспорта, а также внетранспортным эффектом.

Транспортный эффект отражает прямые выгоды для лиц, пользующихся автомобильными дорогами, получаемые в результате улучшения дорожных условий. Этот эффект учитывает экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и удобство в пути следования.

Внетранспортный эффект связан с влиянием совершенствования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на социально-экономическое развитие поселения и экологическую обстановку. К числу наиболее значимых социально-экономических последствий модернизации и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения отнесены:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- улучшение транспортного обслуживания;

- создание новых рабочих мест;

- сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

Общественная эффективность Программы связана с совокупностью транспортного и внетранспортного эффектов с учетом последствий реализации Программы как для участников дорожного движения, так и для населения и хозяйственного комплекса.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Реализация программы позволит решить следующие задачи:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания до 100 процентов дорог;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне не менее 91 процента от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- повышению уровня защищенности участников дорожного движения;

- повышению уровня безопасности при эксплуатации транспортных средств;

- обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспорта и пешеходов.

**Раздел 7. Организация управления Программой и контроль**

**за ходом реализации**

В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

Руководитель Программы, Заместитель Главы Темиртауского городского поселения, несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

Финансовый отдел Администрации Темиртауского городского поселения разрабатывает Программу и представляет заказчику Программы по окончанию года отчет о реализации Программы.

**Раздел 8. Программные мероприятия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования, тыс. руб.** |
| **Всего** | **2019г** | **2020г** | **2021г** |
| **Местный бюджет** | **Дорожный фонд** | Местный бюджет | Дорожный фонд | Местный бюджет | Дорожный фонд | Местный бюджет | Дорожный фонд |
| **1** | Реконструкция , строительство сети автомобильных местного значения и искусственных сооружений на них в рамках муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети»  | **0** | **20,0** | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 |
| **2.** | Капитальный , текущий ремонт, содержание и обслуживание улично-дорожной сети в рамках муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети» | **0** | **10348,7** | 0 | 2653,3 | 0 | 3162,2 | 0 | 4533,2 |
| **3.** | Мероприятия по ремонту и содержанию дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в рамках муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети» | **0** | **20,0** | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 |
| **4.** | Прочие расходы на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети» | **0** | **20,0** | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 |
|  | **Итого:** | **401,9** | **10408,7** | **139,9** | **2653,3** | **130,0** | **3192,2** | **132,0** | **4563,2** |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разметка дороги и пешеходных переходов | **381,9** | **0** | 139,9 | 0 | 120,0 | 0 | 122,0 | 0 |
|  | Замена, ремонт, установка знаков по поселению | **20,0** | **0** | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 |
|  | Установка одного светильника на перекрестке улиц Октябрьская - Филатова | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж уличного освещения по ул. Победы | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |