**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ТЕМИРТАУСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕМИРТАУСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.09.2018г. № 43-П

Об утверждении Муниципальной программы

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры

Темиртауского городского поселения»

на период 2019 – 2030 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Темиртауского городского поселения, Постановлением от 20.12.2016г. № 280 – П «Об утверждении Положения о муниципальных программах Темиртауского городского поселения» с целью развития коммунальной инфраструктуры Темиртауского городского поселения Администрация Темиртауского городского поселения

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Муниципальную программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Темиртауского городского поселения» на период 2019 – 2030 годы», согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию на информационном стенде администрации Темиртауского городского поселения, опубликованию в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте администрации Темиртауского городского поселения temirtau-adm и в газете «Красная Шория».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Темиртауского

городского поселения А.В. Кочетков

УТВЕРЖДАЮ

Постановлением Администрации

Темиртауского городского поселения

от 28.09.2018г. № 43-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Темиртауского городского поселения»

на период 2019 – 2030 годы

пгт. Темиртау

2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………….. 4

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ……………………………………………... 5

2. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами………………………………………………………………………….…. 6

3. Цели и задачи Программы………………………………………….….. 6

4. Система программных мероприятий……………………………….…. 7

5. Ресурсное обеспечение Программы………………………………….... 7

6. Оценка эффективности программы………………………………….… 7

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее

реализации ……………………………………………………………….…. 7

8. Программные мероприятия……………………………………………. 8

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры  
Темиртауского городского поселения»**

**на период 2019 – 2030 годы**

**ВВЕДЕНИЕ**

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Темиртауского городского поселения» на период 2019 – 2030 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с Приказом Минрегиона РФ № 204 от 06 мая 2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», а также Постановлением Правительства РФ № 502 от 14.06.2013 г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры Темиртауского городского поселения, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния Темиртауского городского поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры Темиртауского городского поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Темиртауского городского поселения.

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры  
Темиртауского городского поселения»**

**на период 2019 - 2030 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Темиртауского городского поселения» на период 2019 - 2030 годы |
| Заказчик Программы | Администрация Темиртауского городского поселения |
| Руководитель Программы | Глава Темиртауского городского поселения |
| Основные разработчики Программы | Финансово-экономический отдел Администрации Темиртауского городского поселения |
| Цели Программы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры Темиртауского городского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, повышение уровня обеспеченности населения объектами коммунального назначения |
| Задачи Программы | Обеспечение в границах поселения надежного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.  Проведение и выполнение работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к зимнему периоду.  Улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на территории поселения. |
| Сроки реализации  Программы | 2019 - 2030 годы |
| Основные  мероприятия  Программы | Строительство, реконструкция и ремонт системы коммунальной инфраструктуры Темиртауского городского поселения.  Разработка и ежегодная актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. |
| Исполнители Программы | Администрация Темиртауского городского поселения |
| Объемы и источники финансирования  Программа | Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы из средств местного бюджета составит 240,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год- 20 тыс. руб.;  2020 год- 20 тыс. руб.  2021 год- 20 тыс. руб  2022 год- 20 тыс. руб  2023 год- 20 тыс. руб  2024 – 2030 годы- 140 тыс. руб |
| Ожидаемые конечные результаты  Программы | Создание благоприятных условий комфортности и безопасности проживания граждан в зимнее время года. |
| Организация контроля за выполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет: Заказчик Программы, Глава Темиртауского городского поселения |

**2. Содержание проблемы и необходимость**

**ее решения программными методами**

Одним из приоритетов жилищно-коммунальной политики поселения является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Анализ состояния коммунальной инфраструктуры Темиртауского городского поселения

1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение в Темиртауском городком поселении осуществляется из одного источника:

- водозабор на р.Тельбес через НФС «Тельбес» производительностью 8-10 тысяч м3/сутки.

Протяженность водопроводных сетей от водозабора «Тельбес» составляет 12,3 км, обслуживаемых ООО «Тепло». Процент износа 72%.

Средний процент обеспеченности населения водой от централизованных источников водоснабжения составляет 75%. Остальные 25% - это жилой фонд частного сектора, где используется вода из частных колодцев.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения необходимо заменить около 6 км сетей.

Протяженность канализационных сетей составляет 3,91 км, процент их износа составляет 80%.Сети канализации проложены в 50-х годах. В общей сложности нуждаются в замене около 2,7 км канализационных сетей.

Для улучшения обстановки водоснабжения и водоотведения необходимо провести комплекс мероприятий:

- ремонт очистных сооружений канализации;

- замена сетей водоснабжения и водоотведения с большим процентом износа;

- замена оборудования на водопроводных и канализационных насосных станциях.

2. Теплоснабжение

Котельная в пгт. Темиртау находится на обслуживании у организации: ООО «Теплосеть».

В 2012 году была выполнена работа по обследованию строительных конструкций и сооружений котельных с целью выявления отклонений, дефектов, повреждений, оценки соответствия нормам. В результате обследования выданы заключения и рекомендации для дальнейшей безопасной эксплуатации котельных. Все котельные в соответствии с классификацией технических состояний по СП 13-102-2003 отнесены к категории – ограниченно-работоспособные. Установленные котлы на котельных не автоматизированы и не имеют резервных источников энергоснабжения. В связи с отсутствием на дымовых трубах котельных улавливающих устройств загрязняющих веществ, концентрация допустимых выбросов загрязняющих веществ превышает нормативные, что влияет на экологическую обстановку поселения. Необходима модернизация оборудования.

Общая оценка состояния системы теплоснабжения является удовлетворительной.

Для улучшения обстановки теплоснабжения необходимо:

- модернизация оборудования на котельных;

- ремонт сетей теплоснабжения;

- обеспечение резервных источников питания котельных.

Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Темиртауского городского поселения» сформирована для улучшения качества предоставления коммунальных услуг, снижения стоимости этих услуг, обеспечения экологической безопасности предоставляемых услуг.

**3. Цели и задачи Программы**

Целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения указанной цели в 2019 - 2030 годах необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение в границах поселения надежного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;
2. Проведение и выполнение работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к зимнему периоду;
3. Улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки на территории города.

**4. Система программных мероприятий**

Программа осуществляется во взаимосвязи с другими программами и мероприятиями.

Организация совместной и согласованной деятельности всех участников процесса на муниципальном уровне и непосредственно предприятий-поставщиков услуг в процессе реализации программных мероприятии.

**5. Ресурсное обеспечение программы**

В 2019 - 2030 годах общий объем финансирования Программы осуществляется из средств местного бюджета и составит 240,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год- 20 тыс. руб.;

2020 год- 20 тыс. руб.

2021 год- 20 тыс. руб

2022 год- 20 тыс. руб

2023 год- 20 тыс. руб

2024 – 2030 годы- 140 тыс. руб

Объемы финансирования из местного бюджета подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий финансовый год.

**6. Оценка эффективности программы**

Социально-экономическая эффективность данной Программы в основном выражена в улучшении социальных показателей и индикаторов, в повышении качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, снижении потерь и эффективности использования природных ресурсов. Эффективность Программы будет достигнута за счет создания более комфортных и безопасных условий проживания жителей поселения.

Реализация мероприятий позволит улучшить жилищно-коммунальные условия, снизить аварийность, повысить надежность работы и техническое состояние оборудования, увеличить аварийный запас материалов, улучшить экологическую обстановку на территории Темиртауского городского поселения.

Успешная реализация программы позволит сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

**7. Организация управления Программой и контроль**

**за ходом ее реализации**

В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с изменением действующего законодательства и появлением новых конструктивно и экономически более выгодных проектов.

Руководитель Программы, Глава Темиртауского городского поселения, несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы.

Финансовый отдел Администрации Темиртауского городского поселения разрабатывает Программу и представляет заказчику Программы по окончанию года отчет о реализации Программы.

**8. Программные мероприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования,**  **тыс. руб.** | | | | | | |
| **Всего** | **2019г** | **2020г.** | **2021г** | **2022г** | **2023г** | **2024-2030гг** |
| **1** | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги по водоснабжению и водоотведению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей, водозаборных и очистных сооружений, водозаборных скважин, канализационных сетей | 240,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 |
| **4** | Строительство, реконструкция и ремонт котельных, сетей теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | Разработка и ежегодная актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого:** | **240,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **140,0** |